# Chọn cách làm phù hợp cho hai đội RikkeiGo

Vai trò: Agile Coach tư vấn cho ban lãnh đạo

## Phần 1 – Đề xuất 2 giải pháp

- Giải pháp 1 – Mô hình tuần tự (Waterfall): Thu thập và chốt toàn bộ yêu cầu từ đầu, sau đó đi lần lượt qua các giai đoạn thiết kế → lập trình → kiểm thử → phát hành. Khách chỉ nhận sản phẩm hoàn chỉnh ở cuối.

- Giải pháp 2 – Mô hình lặp theo Sprint (Scrum, cách vận hành ở Bài 3): Sprint cố định 2 tuần, Product Owner sắp thứ tự Product Backlog, mỗi Sprint tạo ra một Increment chạy được để người dùng xem và phản hồi, yêu cầu mới được xếp vào Sprint kế tiếp.

## Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1: Waterfall | Giải pháp 2: Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Yêu cầu đã chốt từ đầu; thay đổi phải quay lại giai đoạn trước, tốn công và chi phí. | (+) PO sắp lại Product Backlog, thay đổi được đưa vào Sprint kế tiếp, tối đa chờ 2 tuần. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Chỉ thấy ở cuối dự án (kiểm thử/phát hành), sai lệch phát hiện muộn và sửa đắt. | (+) Thấy bản chạy được sau mỗi Sprint (2 tuần), sai lệch lộ sớm, sửa sớm. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Lập kế hoạch và kiểm thử đầy đủ một lần, có tài liệu và kiểm soát tuân thủ rõ ràng; không mất công thích nghi với thứ không thay đổi. | (–) Dùng được nhưng không phát huy thế mạnh: chu kỳ Sprint và các sự kiện Scrum thêm chi phí mà ít có thay đổi để thích nghi. |

## Phần 3 – Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng chọn Scrum, vì khuyến mãi, ví điện tử, đặt xe ghép thay đổi liên tục theo thị trường nên cần sắp lại ưu tiên và lấy phản hồi sau mỗi Sprint. Đội Đối soát chọn Waterfall, vì quy định thuế rõ ràng, ổn định và làm sai bị phạt nên cần phân tích, kiểm thử đầy đủ trước khi phát hành. Nếu luật thuế đổi gấp, Đội Đối soát xử lý bằng quy trình thay đổi có kiểm soát (quay lại bước yêu cầu và thiết kế, kiểm thử lại trước khi phát hành); rủi ro là phản ứng chậm hơn và nếu kịp hạn pháp lý thì sai lệch phát hiện muộn có thể bị phạt, nên cần dự phòng thời gian kiểm thử và theo dõi sớm thông báo thay đổi luật. Phản biện trưởng phòng: "Hiện đại hơn" không phải căn cứ chọn cách làm; căn cứ đúng là mức ổn định của yêu cầu, và ép Scrum cho đội có yêu cầu ổn định chỉ thêm nghi thức mà không thêm giá trị.