# Thiết kế vận hành Scrum cho tính năng Đặt xe ghép – RikkeiGo

Vai trò: Scrum Master   |   Thời gian: 6 tuần   |   Product Owner: Đức

## Phần 1 – Phân tích

### Đầu vào và đầu ra của 1 Sprint

| Đầu vào (Input) | Đầu ra (Output) |
| --- | --- |
| Product Backlog đã được PO sắp thứ tự ưu tiên | Increment chạy được, đạt Definition of Done |
| Sprint Goal (mục tiêu của Sprint) thống nhất ở Sprint Planning | Sprint Backlog đã hoàn thành (phần chưa xong quay lại Product Backlog) |
| Năng lực thực tế của đội (số người, tốc độ các Sprint trước) | Phản hồi của người dùng thử từ Sprint Review |
| Increment của Sprint trước và phản hồi từ Sprint Review/Retrospective trước đó | Product Backlog được cập nhật + hành động cải tiến từ Sprint Retrospective |

### Độ dài Sprint: 2 tuần → 3 Sprint trong 6 tuần

- Hợp lệ: 6 tuần chia hết cho 2, ra đúng 3 Sprint trọn vẹn, không có Sprint lẻ.

- Trụ cột Scrum gắn với lựa chọn: Kiểm tra (Inspection) và Thích nghi (Adaptation). Cách thanh toán còn có thể thay đổi theo phản hồi, nên đội cần nhiều lần kiểm tra bản chạy được cùng người dùng thử và thích nghi Product Backlog. Sprint 2 tuần cho 3 chu kỳ phản hồi (cuối tuần 2, 4, 6).

- 1 tuần (6 Sprint): quá ngắn để ghép chuyến và chia tiền ra được Increment chạy được, tốn thời gian cho các sự kiện Scrum.

- 3 tuần (2 Sprint): chỉ có 2 lần phản hồi, thích nghi chậm.

- 6 tuần (1 Sprint): chỉ phản hồi một lần ở cuối, gần như làm theo kế hoạch cố định.

### Kế hoạch tham khảo (điều chỉnh sau mỗi Sprint Review)

| Sprint | Thời gian | Định hướng Sprint Goal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1–2 | Khách đặt xe ghép và được ghép vào cùng một chuyến |
| 2 | Tuần 3–4 | Chia tiền tự động và có cách thanh toán đầu tiên theo phản hồi |
| 3 | Tuần 5–6 | Hoàn thiện thanh toán, đánh giá bạn đi ghép (nếu còn năng lực), chuẩn bị ra mắt |

## Phần 2 – Thiết kế: Product Backlog theo thứ tự ưu tiên

| Ưu tiên | Hạng mục | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến | Là giá trị cốt lõi: không ghép được khách thì không có "xe ghép". Mọi hạng mục khác phụ thuộc vào nó. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách | Lợi ích chính khách tìm ở xe ghép là tiết kiệm chi phí; cần có ngay sau khi ghép được chuyến. |
| 3 | (c) Thanh toán (thẻ ngân hàng, có thể thay bằng/bổ sung ví điện tử) | Cần cho trải nghiệm đầy đủ nhưng cách thanh toán còn thay đổi; để sau để học từ phản hồi, tránh làm sai hướng. |
| 4 | (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau chuyến | Tăng chất lượng và sự tin cậy nhưng không cản trở ra mắt lần đầu; có thể làm ở lần phát hành sau. |

Ghi chú: Thứ tự do Đức (PO) quyết định và có thể được sắp lại sau mỗi Sprint Review.

## Phần 3 – Xử lý thay đổi: yêu cầu ưu tiên ví điện tử trước thẻ ngân hàng

Đức (Product Owner) là người quyết định: sau khi cùng đội làm rõ yêu cầu, Đức ghi hạng mục "Thanh toán qua ví điện tử" vào Product Backlog và đặt lên trên "Thanh toán thẻ ngân hàng" theo giá trị cho khách. Sprint đang chạy giữ nguyên Sprint Goal và Sprint Backlog, không nhồi thêm việc giữa chừng, để đội tập trung hoàn thành mục tiêu đã cam kết. Thay đổi được đưa vào Sprint Planning của Sprint kế tiếp (đầu tuần 3), nơi đội cùng chọn và ước lượng hạng mục ví điện tử; đây chính là cách "phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch" mà vẫn giữ nhịp làm việc ổn định.